## Slide 1: Unity 3D Játék projekt
Készítette: Huszár Félix(NK: L3C7AL)

## Slide 2: 1.hét: Funkcionális specifikáció
1. Áttekintés
  A projekt célja egy multiplayer minigolf játék fejlesztése, amely a hagyományos minigolf mechanikát Tower Defense elemekkel ötvözi. A játékosok a pályán felváltva helyezhetnek el csapdákat és akadályokat, miközben saját ütéseiket optimalizálják.
2. Fő Funkciók
  Online multiplayer mód, ahol játékosok valós időben mérkőzhetnek meg. (Turn Based)
  Csapdák és építmények elhelyezése az ellenfél akadályozására. (Tower Defense)
  Pályaszerkesztési lehetőség: dinamikusan alakítható pályák. (Edit mód)
  Pontozási rendszer, amely figyelembe veszi a minigolf ügyességet és a stratégiai elemek hatékonyságát. (Minigolf szabályait követi)

## Slide 3: 2. hét: Rendszerterv
1. A rendszer célja
  Kombinált játékmenet: minigolf ügyesség + tower defense taktika.
  Többjátékos mód: verseny és csapatjáték PC-n (és mobilon?). (Eldöntetlen.)
2. Projektterv, Szerepkörök:
  Projektvezető, Frontend- és Backend fejlesztők, Játékmenet-fejlesztők, Tesztelők.
3. Ütemterv:
  Alap játékmenet (1. hónap).
  Multiplayer fejlesztés (2. hónap).
  Pályaszerkesztő (3. hónap).
  Tesztelés és optimalizálás (4. hónap).

## Slide 4: A munka első hetei
3. hét
  Megismerkedés a DevOps keretrendszerrel, repo létrehozása.
  Sprintekkel való ismerkedés.
4. hét
  Első kis projekt: .js konzolból vezérelhető játékmódosítás. (Példa: Üzenetekben kiemeli a játékos nevét, ha szerepel benne.)
5. hét
  Második kis projekt: 40x40-es térkép exportálása képként.
  Térképkód -> Kép konvertáló script fejlesztése és tesztelése.

## Slide 5: További problémás hetek
6. hét
  Unity keretrendszer telepítése, ismerkedés (videók, cikkek gyűjtése).
7.hét
  Github és Unity tárhelyproblémák: repo klónozása sikertelen.
8. hét
  Vírusellenőrzés: 44 vírus eltávolítása (~1,5 hét).
9. hét
  Tárhely felszabadítása: 55 GB eltávolítása Temp fájlokból.
  Unity tutorial újbóli elkezdése, feléig elkészítése.

## Slide 6: Problémák és Haladás
10. hét
  További vírusok eltávolítása (rendszert érintő problémák).
  Hobbi projektek előtérben, a feladat helyett.
Hobbi projektek eredményei:
  TikTakToe minijáték.
  r/Place remake.
  Animált hullámok.
  Halloween esemény: Labirintus minijátékok.
    Bűnök labirintusa: Sloth. (Változó irányú ajtók.)
    Bűnök labirintusa: Gluttony. (Fal glitch mechanika. Első trigger event észlelő megírása.)
Karácsonyi esemény:
  Titkos ajándékozó bot, fogadó bot. (Player.Description-be mentett LZString objektum.)
Anticheat fejlesztése (adminoknak, csalók azonosítása).

## Slide 7: Kihívások és időkezelés
11-12. hét
  Külső problémák és rossz időbeosztás hátráltatták a haladást.
  Iskolai gondok és vizsgák előkészülete.
Sikerek
  Tutorial befejezése: új motiváció és kedv a projekthez.
  Multiplayer fejlesztés: kezdeti sikertelenség, de új források felfedezése.
Jelen állapot
  Működő Tutorial befejezve.
  Multiplayer fejlesztés folyamatban.
Célok
  70%-os készültség január 23-ig.
  Multiplayer funkcionalitás kifejlesztése.
  Optimalizálás és további fejlesztések.

## Slide 8: Fejlesztési időszak kihívásai
Nehézségek
  Vizsgákra/ZH-k-ra készülés, időhiány.
  Rettenetes időbeosztási készség.
  A projekt lassú indulása:
    Az első hetekben csapattárs keresésére fókuszáltam, hogy közös munka révén gyorsabban haladjunk, és fejlesszem a csapatmunkámat.
    Sajnos nem sikerült partnert találnom, így egyedül folytattam a munkát.
Pozitívumok
  Projektvezetői konzultációk támogató hozzáállása. (Troll Ede)
  Eddigi sikerek, inspiráció a hibáimból/tapasztalataimból és az órákon tanultak alapján.
  Új technológiák és megoldások elsajátítása.

## Slide 9: Összegzés és kilátások
Eddigi eredmények
  Számos hobbi projekt során megszerzett tapasztalat.
  Megoldott technikai problémák és víruseltávolítások.
  Játékfejlesztési alapok elsajátítása.
Jövőbeli terv
  Szünet alatt és a vizsgaidőszak vége előtt: multiplayer fejlesztés befejezése.
  Január végére: teljes funkcionalitás elérése és bemutatása. (Min. 70%)